**Програма запровадження e-freight в Україні**

**(згідно IATA e-freight Handbook v.4)**

1. **Аналіз та начальна підготовка**
	1. Розуміння та прийняття переваг електронного документообігу в вантажних перевезеннях
	2. Стан електронного документообігу у вибраних напрямках та маршрутах (країнах)
2. **Методологія впровадження у вибраному аеропорту**
	1. Вибір документів для переробки в цифровий вигляд;
* *навіть якщо не всі транспортні документи готові до цифрового вигляду, ІАТА рекомендує почати з електронної авіанакладної (e-AWB) між авіакомпаніями, експедиторами та наземними агентами як першого кроку до e-freight*
	1. Оцінка технічної готовності та можливих проблем;
* *можливо скористатись засобом самооцінки на сайті* [*www.iata.org/e-freight*](http://www.iata.org/e-freight)
	1. Визначити як буде працювати e-freight в середині організації та скласти внутрішнє Керівництво з роботи e-freight (e-FOP)
	2. Визначити з якими партнерами та на яких маршрутах буде реалізовуватися e-freight
	3. Вирішення можливих проблем та підготовка до старту
	4. Старт!
* *Перший вантаж за стандартами e-freight повинен бути відзвітований в ІАТА (e-AWB); ІАТА розглядає e-freight-вантаж тільки такий вантаж, що прямує за маршрутом з аеропортами що повністю відповідають стандартам e-freigh;*
* *Після першого e-freight вантажу всі учасники процесу повинні обговорити результати перевезення та виправити можливі помилки та недоліки.*

**Табл.1. План з строком виконання**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дія | Строк | Коментарі |
| Аналіз стану e-freight в Україні, підготовка **Плану запровадження** | 01.01.2016 | Фактично в процесі |
| Затвердження **Плану запровадження** | 01.02.2016 | Після проведення українського Cargo-форуму  |
| Вибір документів для переробки в цифровий вигляд | 01.02.2016 | e-AWB як перший основний документ для втілення |
| Визначити як буде працювати e-freight в середині організації та скласти внутрішнє Керівництво з роботи e-freight (e-FOP) | 01.03.2016 | Для кожної організації окремо |
| Визначити з якими партнерами та на яких маршрутах буде реалізовуватися e-freight | 01.03.2016 | За участю основних учасників Проекту |
| Вирішення можливих проблем та підготовка до старту | 15.03.2016 | За участю основних учасників Проекту |
| Старт першого e-freight вантажу | 28.03.2016 | З початком літньої навігаціі 2016 року (перший понеділок) |
|  |  |  |